# Weltgewebe Repository-Audit und Ausarbeitung des Agent-Readiness-Masterplans

## Executive Summary

These: Das Repository ist bereits ungewöhnlich nah an „agentenlesbarer Wahrheit“: Es gibt deklarierte kanonische Quellen, Schreibgrenzen, Policies, Contracts und eine disziplinierte UI- und Privacy-Normativität. [1] [2] [3] fileciteturn154file4
Antithese: Genau diese Menge an Quellen erzeugt aktuell die klassischste Agent-Falle: „formal geordnet, aber nicht eindeutig entscheidbar“ – insbesondere dort, wo Doku-Status („Docs-only“) und Implementierung (API/Web/Compose) gleichzeitig real sind. [3] [4] [5] fileciteturn154file2
Synthese: Aus dem Masterplan wird (im Sinne deiner Datei) ein Audit mit Entscheidungslogik, nicht „noch mehr Doku“: Wir verdichten die Wahrheitsschicht (Lesereihenfolge, Konfliktauflösung, Abbruchregeln) und binden sie an die realen Module (API/Web/Infra/CI), sodass Agenten reproduzierbar und ohne Interpolationsdrift arbeiten. fileciteturn154file4 [2]

Alternative Sinnachse (Zielannahme kippen):
Statt „Weltgewebe als Produkt bauen“ kann man Weltgewebe als Wahrheitssystem verstehen, das später Produktarbeit ermöglicht. Dann ist „Agent-Readiness“ nicht Feature, sondern Betriebssystem der Wissensordnung. Das verschiebt Prioritäten: erst Konfliktlogik & Lesepfade, dann Features. fileciteturn154file4

Resonanz- und Kontrastprüfung (zwei plausible Deutungen):
Deutung A („fast agent-ready“) passt zu AGENTS/Policy/State-Machine-Strenge. [1] [2] [6]
Deutung B („formal agent-ready, aber nicht operationalisiert“) passt, weil Konfliktauflösung, Abbruch-/Escalation-Regeln und die Trennschärfe „Navigation vs Wahrheit“ noch nicht hart sind. fileciteturn154file1 [7]
Gewichtung: B ist derzeit tragfähiger, weil Agenten bei widersprüchlichen Quellen sonst „höflich halluzinieren“. fileciteturn154file2

Unsicherheitsgrad (0–1): 0,28. Ursachen: offene Zielumgebung (prod vs heimserver vs demo), nicht spezifizierte Last-/Threat-Model-Annahmen, aktive offene PRs. [3] [8]
Interpolationsgrad (0–1): 0,33. Hauptquellen der Annahmen: Ableitung von „Soll“ aus Blueprints/ADRs vs „Ist“ aus Code/Compose; einzelne Bereiche (z. B. Basemap-Build) nur durch PR-Signal bekannt. [9] [8]

Essenz in drei Sätzen:
Hebel: Konfliktlogik + Lesepfad als harte Wahrheitsschicht. fileciteturn154file4
Entscheidung: „Docs-only“ nicht als Statuslabel, sondern als Gate-Disziplin operationalisieren (was gilt wann). [4] [3]
Nächste Aktion: Inventurmatrix + Widerspruchsmatrix direkt aus dem Repo ziehen und als Prioritäts-Backlog übersetzen. fileciteturn154file3

## Methodik, Quellenrangfolge und Evidenzlage

Informationsbedarf (3–6 Kernfragen):
Erstens: Welche Artefakte sind kanonisch und wie wird Widerspruch entschieden? [1] fileciteturn154file1
Zweitens: Was sind reale Runtime-Pfade (Dev/Prod/Heimserver) inkl. Schnittstellen Web↔API↔Daten? [10] [8] [11]
Drittens: Wie sehen Datenmodelle in Contracts, Docs (Datenmodell) und Implementierung aus – und wo divergieren sie? [12] [13] [13]
Viertens: Welche Roadmap-Signale existieren (Blueprints/Process + PRs) und welche Tasks lassen sich in Milestones gießen? [9] [14]
Fünftens: Welche Maßnahmen erhöhen Sicherheit/Performance/Testbarkeit mit vertretbarem Aufwand? [15] [16]

Quellengewichtung (nach Systemtiefe/Primärnähe/Replizierbarkeit):
Primär und bindend: repo.meta.yaml, AGENTS.md, agent-policy.yaml, Contracts (contracts/domain/*.schema.json), Compose/Caddy/CI als ausführbare Realität. [17] [1] [2] [8] [18]
Sekundär/interpretierend: Blueprints/ADRs/Process-Dokus, weil sie Sollbilder sind und Drift riskieren. [4] [9] [19]
Tertiär: _generated ist Diagnose/Spiegel, nicht Ursprung (explizit auch im Masterplan). [20] [21] fileciteturn154file1

Epistemische Leere (X fehlt, nötig für Y):
Ein explizites, maschinenfestes Konfliktauflösungsprotokoll fehlt (X), nötig für deterministische Agentenentscheidungen (Y). fileciteturn154file1
Ein explizites Abbruch-/Escalation-Protokoll fehlt (X), nötig damit Agenten nicht „kreativ glätten“ (Y). fileciteturn154file1
Zielumgebung (VPS vs Heimserver vs rein lokal) fehlt (X), nötig für belastbare Security-/Ops-Empfehlungen (Y). [3] [8]

## Repository-Inventur und Struktur

### Überblick über Hauptmodule und Schlüsselpfade

Der Repo-„Truth Core“ ist formal definiert (Entry Points + kanonische Quellen + generated Artefakte). [17] fileciteturn154file4
Gleichzeitig existieren produktionsnahe Implementierungen (API/Web/Compose/CI), trotz „Docs-only“-Label im README. [3] [10] [22]

Struktur (Ist-Sicht, zusammengeführt aus Root/Docs/Apps/Infra):

| Bereich | Zweck | Schlüsselpfade (Beispiele) | Abhängigkeiten/Runtime |
| --- | --- | --- | --- |
| Truth/Policies/Meta | Kanonizität, Schreibgrenzen, operative Leitplanken | repo.meta.yaml, AGENTS.md, agent-policy.yaml, policies/* | Repo-interne Normativität |
| Web (SvelteKit) | Mobile-first Karte + UI-Modi + E2E | apps/web/src/routes/map/*, apps/web/src/lib/*, apps/web/package.json | Node ≥20.19, pnpm, SvelteKit, MapLibre |
| API (Rust/Axum) | REST API, Auth (Magic Link), Health/Metrics | apps/api/src/*, apps/api/tests/*, apps/api/Dockerfile | Rust, Axum, optional Postgres/NATS/SMTP |
| Contracts | JSON Schemas als Datenvertrag | contracts/domain/*.schema.json | ajv/CI-Validate |
| Infra/Deploy | Dev/Prod/Heimserver Deploypfade | infra/compose/*, infra/caddy/* | Docker Compose, Caddy, Postgres, NATS |
| CI/Guards | Reproduzierbare Checks + E2E | .github/workflows/*.yml, ci/*, scripts/tests/* | GitHub Actions, pnpm, Rust toolchain |

Belege: Repo-Entry/Canon, Policies, Apps, Contracts, Compose, Workflows. [17] [1] [8] [12] [18] [23]

### Datenmodelle: Soll (Contracts/Docs) vs Ist (API/Web)

Belegt (Datenvertrag): Domain-Entities sind node, edge, conversation, message (und account, role), „thread“ ist verboten. [24] [25] [26]
Ist (API/Web heute): Web und API arbeiten primär mit nodes, edges, accounts; Conversations/Messages sind in UI als Tabs teilweise Scaffold, aber nicht implementiert. [27] [28] [29]

Privacy-Identitätsmodell (RoN/verortet): In Contract und Backend ist „mode“ fundamental; RoN hat keine individuelle Location/public_pos. [12] [30]

## Komponentenanalyse

### Web-App: Zweck, Schnittstellen, Beispiele

Zweck: Karte + Marker/Edges + Kontextpanel mit drei globalen Systemzuständen (navigation, fokus, komposition) und lokalen Overlays (Suche/Filter). [5] [6] [27]
Inputs: REST-Listen GET /api/nodes, GET /api/accounts, GET /api/edges; optional Detailpfade für Panels. [11] [28]
Outputs: UI-Interaktionen (Marker click → selection), MapLibre-Layer (Marker + GeoJSON edges), API-Calls (Auth, Detailfetch). [31] [32] [33]

Public Interface (Web): /map als Hauptroute. [34]
Beispiel (Dev-Start):

cd apps/web
corepack enable
pnpm install
pnpm dev -- --host 0.0.0.0 --port 5173

[34]

Typische Fehlannahme, aktiv korrigiert:
„Wenn PUBLIC_GEWEBE_API_BASE leer ist, ist das Web offline.“ – Nein: Dann wird relativ gegen /api/* gefetcht; ob das funktioniert hängt davon ab, ob ein Proxy (Caddy Dev) oder ein Demo-Server den Pfad liefert. [11] [35]

### API-Service: Zweck, Endpunkte, Konfiguration

Zweck: Axum-Service mit Health/Metrics, Auth (Dev-Login + Magic Link), sowie Node/Edge/Account-API. [36] [37] [38] [39]
Datenspeicher (Ist): Demo/Local first über JSONL in GEWEBE_IN_DIR (default .gewebe/in), z. B. demo.nodes.jsonl, demo.edges.jsonl. [40]
Datenspeicher (Soll/Infra-Option): Compose sieht Postgres + (optional/angedeutet) NATS JetStream vor, Readiness prüft DB/NATS optional. [8] [38] [41]

Konfiguration: Embedded Defaults configs/app.defaults.yml + Env Overrides (HA_*, AUTH_*, SMTP_*, POLICY_LIMITS_PATH). [22] [42] [3]

Auth-Mechanik (Ist):
Sessions und Tokens sind in-memory Stores; Cookie ist standardmäßig SameSite=Lax (für Email-Navigation), Secure ist env-gesteuert. [37] [43] [44]
CSRF-Schutz erfolgt über Origin/Referer/Host-Validierung + Allowlist. [45]
Mismatch sichtbar halten: ADR-0005 nennt „SameSite=Strict“ als Minimierungsstrategie, die Implementierung nutzt Lax (plausibel wegen Magic-Link Flows, aber das sollte explizit als Entscheidung dokumentiert sein). [46] [37]

Beispiel (API-Health & Version):

curl -fsS http://localhost:8080/health/live
curl -fsS http://localhost:8080/health/ready
curl -fsS http://localhost:8080/version

[38] [47]

### Contracts und Policies: Zweck, Verifikation, Nutzung

Contracts (Domain-Schemas): JSON-Schemas für account/node/edge/conversation/message/role mit CI-Validierung via ajv. [12] [48] [49] [25] [26] [50] [51]
Policies: Limits, Perf-Budgets, SLO, Security, Retention. Sie sind bereits in Dateien formalisiert und teils in API-Readiness/Deploy referenziert. [52] [15] [16] [53] [54] [38]

Beispiel (Contract-Check lokal, Repo-Skript):

# Root-level
pnpm install
pnpm run contracts:domain:check

[55]

### Infra: Compose und Caddy als Runtime-Wahrheit

Dev-Stack (Gate C / compose.core):
- web (Vite dev)
- api (cargo run)
- db (Postgres 16 + init scripts)
- pgbouncer
- caddy als Frontdoor auf :8081 (proxy /api + web) [10] [35] [56]

Prod/Heim-first (compose.prod + overrides):
- api als Image + bind-mount policies
- db, nats, caddy (inkl. basemap/map-style/web mounts, Security Headers, /api reverse_proxy) [8] [57] [58]

Typische Fehlannahme, aktiv korrigiert:
„In Repo-Dokus steht PostGIS, also ist PostGIS aktiv.“ – In infra/compose/sql/init/00_extensions.sql werden aktuell uuid-ossp und pgcrypto angelegt; PostGIS ist (in den gezeigten Init-Skripten) nicht dabei. [56] [3]

## Architektur, Laufzeitfluss und Deployment

### Architekturdiagramm

flowchart LR
  U[Browser / Mobile] -->|HTTPS| C[Caddy Frontdoor]
  C -->|static| W[Web: SvelteKit build\noder Vite dev]
  C -->|/api/*| A[API: Rust/Axum]
  A -->|read/write| J[JSONL: .gewebe/in\n(demo.*.jsonl)]
  A -->|optional| P[(Postgres)]
  A -->|optional| N[(NATS JetStream)]
  A -->|optional| S[SMTP]
  A --> M[/metrics\nPrometheus/]
  A --> H[/health/live\n/health/ready/]
  subgraph Deploy-Modi
    D1[Dev: compose.core + Caddyfile.dev]
    D2[Prod: compose.prod + Caddyfile.heim]
    D3[Heimserver override]
  end

[10] [8] [57] [36] [40] [38] [59]

### Laufzeitfluss: Map-Interaktion und Detailpanel

Ist-Fluss (vereinfacht, aber direkt aus Code ableitbar):
Page Load holt Listen (nodes/accounts/edges), Map zeichnet Marker/Edges, Klick setzt selection und öffnet Panel, NodePanel lädt Details über einen Modus-abhängigen Endpoint (remote: /api/nodes/:id, lokal: /api/node/:id). [11] [27] [5] [28] [60]

sequenceDiagram
  participant UI as Web UI (/map)
  participant API as API (/api/*)
  participant SKit as SvelteKit local route (/api/node/:id)
  UI->>API: GET /api/nodes + /api/accounts + /api/edges
  API-->>UI: JSON arrays
  UI->>UI: Marker/Edges render, user clicks marker
  UI->>UI: enterFokus(selection), ContextPanel opens
  alt Remote mode (PUBLIC_GEWEBE_API_BASE set)
    UI->>API: GET /api/nodes/{id}
    API-->>UI: node details (current API: Node payload)
  else Local demo mode
    UI->>SKit: GET /api/node/{id}
    SKit-->>UI: enriched node + participants + history (demo)
  end

[11] [28] [60] [1]

Wichtige sichtbare Drift (nicht glattbügeln):
Die lokale SvelteKit-Demo liefert bereits „enriched“ Node-Details (participants/history), die Rust-API (Stand der gesichteten Node-Routes) primär Node/Edge/Account-Objekte aus JSONL liefert – das ist funktional ok für Gate A/B, aber erzeugt später ein Integrationsloch, wenn Web „enriched“ als Contract erwartet. [60] [13] [29]

### Deployment-Optionen

- Dev (lokal/Codespaces): docker compose -f infra/compose/compose.core.yml --profile dev up -d --build + Frontdoor auf :8081. [61] [10] [62]

- Prod/Heim-first: infra/compose/compose.prod.yml + Overrides (prod/heimserver), Caddy serviert statische Web-Builds und proxyt /api/*. [8] [58] [63] [57]

- Observability (optional): compose.observ.yml bringt Prometheus/Grafana/Loki/Tempo hoch – aktuell ohne ausgearbeitete Config-Mounts. [64]

CI/CD (Pipeline-Realität):
- ci.yml trennt docs-only Änderungen von „heavy CI“, führt just ci aus und startet Web-E2E mit Demo-API. [18] [65]
- web.yml ist path-scoped, enthält Vitest + Playwright, baut und lintet SvelteKit. [66]
- contracts-domain.yml compiliert Schemas und validiert Beispiele. [51]

## Roadmap, Agent-Readiness und Signale aus PRs

### Dokumentierte Roadmap-Signale

- UI-Roadmap ist sehr konkret (Phasen, PR-Schritte, Done-Marker) und referenziert die State-Machine als kanonische Norm. [9] [13]

- Prozess-Fahrplan (Gate A–D) existiert als Checklisten-Logik und wird im README als Re-Entry-Mechanismus zitiert. [14] [3]

- ADR-0043 räumt Terminologie (edge vs conversation) auf und ist entscheidend, um spätere API/UI-Drift zu verhindern. [24]

### Offene Issues / PRs als Roadmap-Sensor

- Open Issues: keine offenen Issues gefunden (per GitHub-Suche).

- Open PRs (3 relevante Signale):

- PR #950: Auth-EP POST /auth/logout-all (Roadmap-Schritt) – spricht für systematische Abarbeitung des Auth-Blueprints.

- PR #951: Deploy/Edge-Hardening, Verifikation/Logs – spricht für Ops-Realität und „keine False-Greens“.

- PR #952: Basemap-Sentinel-Contract alignment – spricht für Contract-first Drift-Fixes.

(Die PRs sind aktives, zeitnahes Signal; sie erklären auch, warum „Docs-only“ als Label nicht die ganze Realität beschreibt.) [3]

### Masterplan-Anwendung auf dieses Repo: Audit-Matrix (Phase 1/2), Widerspruchsmatrix (Phase 3)

Dein Masterplan verlangt pro Datei: Rolle, Normativität, Zielgruppe, Konfliktpotenzial, Veraltungsrisiko, Änderungsbedarf. fileciteturn154file1
Unten ist eine komprimierte Inventur- und Kanonizitätsmatrix (repräsentative Auswahl der wichtigsten Truth-Träger).

| Artefakt | Rolle | Normativität | Konfliktpotenzial | Beobachtung (Ist) | Maßnahme (Plan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| repo.meta.yaml | Truth-Gerüst | hoch | mittel | Entry Points + canonical + generated, aber ohne Konfliktregel | Konfliktauflösung + Rangfolge ergänzen (Phase 4/5) [17] |
| AGENTS.md | Leseanweisung | hoch | mittel | gute Primärnähe, aber noch generisch | verschlanken + „Leseprotokoll“ präzisieren [1] fileciteturn154file3 |
| agent-policy.yaml | Schreibgrenzen | hoch | niedrig | forbids + target-proof gut | um Lesewahrheit/Abbruchregeln ergänzen [2] fileciteturn154file1 |
| docs/index.md | Navigation | mittel | hoch | breite Liste, kann Wahrheit „vermischen“ | stärker als Navigation markieren, weniger „Entscheidungsraum“ [67] fileciteturn154file3 |
| docs/blueprints/ui-state-machine.md | Invarianten | sehr hoch | niedrig | agententauglich präzise, bereits in Code gespiegelt | als „Norm-Kern“ extrahieren (Phase 4) [5] [6] fileciteturn154file2 |
| infra/compose/*.yml | Runtime-Wahrheit | sehr hoch | mittel | Dev/Prod-Pfade existieren; einzelne Referenzen fehlen (z. B. compose.stream) | Drift-Guard real machen (Phase 5) [10] [65] |
| contracts/domain/*.schema.json | Datenvertrag | sehr hoch | mittel | formal validiert, aber nicht überall in API/Web enforce | Contract-Tests API↔Schema hinzufügen (Phase 5) [51] |

Widerspruchs- und Resonanzmatrix (Schnellauszug):

| Quelle A | Quelle B | Widerspruch | Plausible Deutung 1 | Plausible Deutung 2 | Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| README „Docs-only“ | Existierende Apps/Compose/CI | Statuslabel vs Realität | „Docs-only“ meint: normative Gate-Disziplin | README veraltet bzw. missverständlich | Agenten wählen falschen Einstieg → falsche Schlüsse [3] |
| _generated/architecture-drift: „no drift“ | Beobachtete Driftpunkte (z. B. impl-index „undocumented“) | Diagnose sagt „grün“ | Heuristik placeholder, keine echte Driftprüfung | Drift ist klein/harmlos | False confidence, Plan kippt in Selbstbestätigung [21] [68] fileciteturn154file3 |
| ADR-0005 Cookie Strict | Implementierung SameSite Lax | Security-Norm | ADR historisch, durch ADR-0006 überholt | Impl. Entscheidung nicht dokumentiert | CSRF/Session-Risiko in Prod, wenn Annahmen unklar [46] [37] |

(Ja, das ist absichtlich „sichtbar widersprüchlich“ – die Ordnung entsteht durch Entscheiden, nicht durch Wegpolieren.) fileciteturn154file4

## Maßnahmenkatalog und Umsetzungspfad

### Konkrete Empfehlungen mit Prämissencheck, Aufwand und Priorität

Prämissencheck (Was müsste wahr sein, damit die Empfehlung gilt?):
Wenn Weltgewebe mehr als Single-Node-Demo ist (mehrere Nutzer, Neustarts, ggf. mehrere Instanzen), dann müssen Sessions/Tokens persistieren und API↔Contracts konsistent werden. [8] [43] [12]
Wenn Heimserver ein Referenz-Deploy bleibt, müssen Caddy/Compose/Policies als operative Wahrheit driftfrei bleiben. [8] [57] fileciteturn154file4

| Empfehlung | Kategorie | Nutzenklasse | Risiko/Nebenwirkung | Aufwand | Priorität |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konfliktauflösungsregel + Abbruchregeln in „Truth Layer“ (kurze Datei, z. B. docs/policies/agent-readiness.md) | Agent-Readiness | Qualitäts-/Sicherheitsnutzen | initiale Umstellung der Schreibgewohnheiten | mittel | sehr hoch |
| repo.meta.yaml: Rangfolge bei Konflikt + „was ist Navigation“ explizit | Agent-Readiness | Replizierbarkeit | kann Debatten triggern (gut!) | niedrig–mittel | sehr hoch |
| README: „Docs-only“ als Gate-Status sauber definieren (statt Statusbehauptung) | Doku/Governance | Verständlichkeit | keine, außer verletzte Gefühle (kurz) | niedrig | hoch |
| API: SessionStore/TokenStore persistieren (DB/Redis) + device_id gemäß ADR-0006 | Security/Ops | Sicherheits-/Ops-Nutzen | mehr Komplexität, Migrationsaufwand | hoch | hoch |
| Web/API: „enriched node details“ Vertrag festziehen (DTO + Schema oder separate endpoint spec) | Architektur | Integrationsnutzen | kurzfristig mehr API-Arbeit | mittel | hoch |
| Demo-JSONL vs Postgres: klarer Migrationspfad + Import/Export Tooling | Datenhaltung | Produkt-/Ops-Nutzen | Datenmigration kann schiefgehen | hoch | mittel–hoch |
| _generated Artefakte: von Placeholder zu echten Checks (Drift-Detection + Coverage) | Agent-Readiness | Diagnose-Nutzen | CI kann strenger werden → mehr Fixes | mittel | mittel |
| Compose: fehlende Referenzen entfernen oder liefern (z. B. compose.stream.yml) | Ops | Reliability | gering | niedrig | mittel |
| Observability: Prometheus config + API scrape + Grafana dashboards minimal | Ops | Betriebssicherheit | Aufwand & Wartung | mittel | mittel |

Bezüge auf Masterplan-Maßnahmenliste (Phase 5) sind explizit: AGENTS verschlanken, repo.meta um Konfliktlogik, docs/index als Navigation, generated readiness nicht als Selbstbestätigung. fileciteturn154file3

Optimierungsgrad (Was/Wie/Wodurch/Wirkung) – Beispiel „enriched details“:
- Was: Reduktion von Integrationsdrift Web↔API. [28]
- Wie: Ein DTO (API) als „PanelDetail“-Antwort, optional getrennt von der listenbasierten Node-API.
- Wodurch: Explizite Spec + Contract-Test (Schema) + E2E-Test im Web. [51] [66]
- Wirkung: Weniger stille UI-Fallbacks, bessere Stabilität.
- Nebenwirkung: Mehr initialer Implementierungsaufwand, aber weniger „Bug-Zinsen“.

### Risiko- und Nutzenabschätzung (Klassen + Folgen)

Nutzenklassen:
Verständlichkeit/Onboarding (Truth Layer), Sicherheit (Auth/CSRF), Betriebssicherheit (Health/Metrics/Deploy), Performance (Budgets), Produktfähigkeit (DB/Contracts). [38] [15] [16]

Risikoklassen:
Security/Privacy (Sessions, Magic Links, RoN), Operational (Deploy drift), Data integrity (Migration JSONL→DB), DX-Risiko (CI-Strenge), Systemische Verwirrung (Wahrheitsmix). [37] [30] [8] fileciteturn154file1

### Realistische Use Cases und Integrationsmuster

Use Case A: Lokales „Gewebe“-Kartenverzeichnis (low stakes, community-first)
- Web als statische Karte + API als read-only Demo/JSONL. [69] [27]
- Externe Services: optional keine; ansonsten Caddy als Proxy. [35]
- Integrationsmuster: „Edge-served static + /api reverse_proxy“. [57]

Use Case B: Heimserver-Deploy mit Public Login (höhere Stakes)
- Erfordert: SMTP oder bewusstes Dev-Logging (prod: aus). [22] [59]
- Erfordert: Rate Limits (Open Registration Mode). [22] [58]
- Risiko: in-memory Sessions → bei Restart Logout für alle; bei Multi-Replica inkonsistent. [43]

Use Case C: Knoten mit Gesprächsräumen (Roadmap)
- Erfordert: Conversation/Message APIs + Persistenz + Moderations-/Retention-Policy. [25] [26] [54]
- Integrationsmuster: REST (list/detail) + später eventing (NATS) für Outbox/Realtime. [8]

### Migrations- und Implementierungsplan mit Meilensteinen und Timeline

Annahme (explizit, weil nicht gegeben): 1–2 Entwickler, nebenher; Ziel: in 10 Wochen ein driftarmes, testbares Gate-C/D-Fundament. (Wenn Teamgröße/Deadline anders: Timeline skaliert.)

gantt
  title Weltgewebe Umsetzungspfad (Audit -> Truth Layer -> Produktfähigkeit)
  dateFormat  YYYY-MM-DD
  axisFormat  %d.%m.

  section Agent-Readiness Truth Layer
  Inventurmatrix + Kanonizität (Phase 1/2)        :a1, 2026-03-25, 7d
  Widerspruchsmatrix + Konfliktregeln (Phase 3/4) :a2, after a1, 7d
  Repo.meta/AGENTS/Docs-Index Härten (Phase 5)    :a3, after a2, 7d

  section Runtime Stabilisierung
  Compose Drift fix (missing refs, docs sync)      :b1, 2026-04-01, 7d
  CI: generated readiness -> echte Checks          :b2, after b1, 10d

  section Produktfähigkeit
  API DTO + Contracts: Enriched Details            :c1, 2026-04-15, 14d
  Session/Token Persistenz + device_id (ADR-0006)  :c2, after c1, 21d
  JSONL->DB Migrationspfad + Backfill Tooling      :c3, after c1, 21d

  section Ops & Observability
  Prometheus Scrape + Minimal Dashboards           :d1, 2026-05-10, 10d
  Heimserver Deploy Contract finalisieren          :d2, after d1, 10d

Milestone-Definitionen (harte Abnahme):
- M1: Agent liest deterministisch (Leseprotokoll + Konfliktregeln + Abbruchbedingungen). fileciteturn154file1
- M2: Dev/Prod Deploypfade driftfrei (Compose/Caddy/Docs konsistent). [8] [35]
- M3: Web Panels laufen gegen echte API-Details ohne Demo-Fallback (oder Demo-Fallback ist als Mode explizit). [28] [11]
- M4: Auth ist restart-/replica-tauglich (Persistenz + Step-up Vorarbeit). [19] [43]

### Mini-Chart: Aufwandsverteilung (Heuristik)

pie title Aufwand nach Bereichen (Heuristik)
  "Truth Layer & Kanonizität" : 25
  "API Persistenz & Auth Hardening" : 30
  "DTO/Contracts & Integration Web<->API" : 20
  "Deploy/CI/Observability" : 25

fileciteturn154file3 [18] [8]

### Abschlussverdichtung: Hebel, Entscheidung, nächste Aktion

Hebel: Nicht Agenten „promten“, sondern Repo-Wahrheit härten (Konfliktlogik + Leseprotokoll). fileciteturn154file4
Entscheidung: _generated bleibt Diagnose, nicht Ursprung; echte Drift-Prüfungen müssen an ausführbare Realität (Compose/CI/Contracts) gekoppelt werden. fileciteturn154file1 [21]
Nächste Aktion: Phase 1 des Masterplans als konkrete Lieferobjekte: (1) Inventurmatrix (Datei→Rolle→Kanonizität→Konfliktrisiko), (2) Widerspruchsmatrix (Quelle A vs B + Entscheidungsregel), (3) daraus ein priorisiertes PR-Backlog. fileciteturn154file1 fileciteturn154file3

Humor-Modul (erkenntnisfördernd):
Ein Agent ohne Konfliktregeln ist wie Caddy ohne reverse_proxy: Er steht da, sieht seriös aus – und leitet zuverlässig… ins Nirgendwo. 😄 [35]

Blind Spots / War das kritisch genug?
Ja: Widersprüche wurden nicht wegrationalisiert, sondern als Steuerungsbedarf markiert. fileciteturn154file4
Offen bleibt: Ohne klare Zielumgebung und Security-Threat-Model ist jede „Prod“-Härtung nur bedingt belastbar – das sollte als explizites Input-Ticket ganz nach oben. fileciteturn154file1

[1] nodes.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/routes/nodes.rs

[2] utils.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/utils.rs

[3] README.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/README.md

[4] ADR-0003__privacy-ungenauigkeitsradius-ron.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/adr/ADR-0003__privacy-ungenauigkeitsradius-ron.md

[5] uiView.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/lib/stores/uiView.ts

[6] uiInvariants.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/lib/stores/uiInvariants.ts

[7] doc-index.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/_generated/doc-index.md

[8] compose.prod.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/compose/compose.prod.yml

[9] ui-roadmap.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/blueprints/ui-roadmap.md

[10] compose.core.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/compose/compose.core.yml

[11] +page.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/routes/map/+page.ts

[12] account.schema.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/contracts/domain/account.schema.json

[13] apps/api/src/routes/mod.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/f06858a70671860c20b79dfcd938115a26f08bc8/apps/api/src/routes/mod.rs

[14] ADR-0001__clean-slate-docs-monorepo.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/adr/ADR-0001__clean-slate-docs-monorepo.md

[15] perf.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/policies/perf.json

[16] slo.yaml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/policies/slo.yaml

[17] apps/api/src/utils.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/f06858a70671860c20b79dfcd938115a26f08bc8/apps/api/src/utils.rs

[18] ci.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/.github/workflows/ci.yml

[19] ADR-0006__auth-magic-link-session-passkey.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/adr/ADR-0006__auth-magic-link-session-passkey.md

[20] agent-readiness.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/_generated/agent-readiness.md

[21] architecture-drift.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/_generated/architecture-drift.md

[22] config.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/config.rs

[23] package.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/package.json

[24] 0043-edge-vs-conversation.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/adr/0043-edge-vs-conversation.md

[25] conversation.schema.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/contracts/domain/conversation.schema.json

[26] message.schema.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/contracts/domain/message.schema.json

[27] +page.svelte

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/routes/map/+page.svelte

[28] NodePanel.svelte

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/lib/components/panels/NodePanel.svelte

[29] README.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/README.md

[30] mod.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/routes/mod.rs

[31] nodes.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/lib/map/overlay/nodes.ts

[32] edges.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/lib/map/overlay/edges.ts

[33] store.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/lib/auth/store.ts

[34] README.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/README.md

[35] Caddyfile.dev

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/caddy/Caddyfile.dev

[36] fahrplan.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/process/fahrplan.md

[37] auth.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/routes/auth.rs

[38] health.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/routes/health.rs

[39] mod.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/telemetry/mod.rs

[40] Cargo.toml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/Cargo.toml

[41] state.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/state.rs

[42] app.defaults.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/configs/app.defaults.yml

[43] session.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/auth/session.rs

[44] tokens.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/auth/tokens.rs

[45] csrf.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/middleware/csrf.rs

[46] ADR-0005-auth.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/adr/ADR-0005-auth.md

[47] meta.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/routes/meta.rs

[48] node.schema.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/contracts/domain/node.schema.json

[49] edge.schema.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/contracts/domain/edge.schema.json

[50] role.schema.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/contracts/domain/role.schema.json

[51] contracts-domain.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/.github/workflows/contracts-domain.yml

[52] limits.yaml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/policies/limits.yaml

[53] security.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/policies/security.yml

[54] retention.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/policies/retention.yml

[55] package.json

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/package.json

[56] 00_extensions.sql

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/compose/sql/init/00_extensions.sql

[57] Caddyfile.heim

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/caddy/Caddyfile.heim

[58] compose.prod.override.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/compose/compose.prod.override.yml

[59] mailer.rs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/api/src/mailer.rs

[60] +server.ts

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/apps/web/src/routes/api/node/[id]/+server.ts

[61] quickstart-gate-c.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/quickstart-gate-c.md

[62] Makefile

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/Makefile

[63] compose.heimserver.override.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/compose/compose.heimserver.override.yml

[64] compose.observ.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/infra/compose/compose.observ.yml

[65] Justfile

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/Justfile

[66] web.yml

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/.github/workflows/web.yml

[67] ui-state-machine.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/blueprints/ui-state-machine.md

[68] impl-index.md

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/docs/_generated/impl-index.md

[69] gewebe-demo-server.mjs

https://github.com/heimgewebe/weltgewebe/blob/main/scripts/dev/gewebe-demo-server.mjs